合同编号：

技术服务（委托）合同

项 目 名 称：患者康复智能研究平台

委托方（甲方）：

受托方（乙方）： 杭州浮生杂讯科技有限责任公司

签 订 地 点：

甲方委托乙方定制研发 患者康复智能研究平台（下称：本项目），双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议。

第一条  本合同技术服务项目的要求如下：

1. 目标：乙方按合同约定完成 患者康复智能研究平台 的定制研发、部署配合、交付及必要培训支持工作。

2. 开发内容及功能要求：（1）医生端 Web 管理后台；（2）患者端微信小程序；（3）患者档案、研究项目、随机入组、访视评估、版本化处方、训练记录、健康日数据、CRF 预览与导出等研究数据闭环；（4）穿戴设备数据同步、基础统计及通用管理能力；具体以附件一为准。

3. 软件及服务功能清单满足附件一要求。项目实施过程中涉及的必要支撑事项，按本合同第五条约定执行。

第二条  技术服务期限：自合同生效之日起至2026年8月31日止。乙方应在2026年8月31日前向甲方提交项目交付成果及其它服务要求（包括但不限于演示、培训等）。因甲方未按时提供资料、账号、接口、测试环境或确认意见导致进度延误的，交付期限相应顺延。

第三条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 甲方应在履行本合同所必需的范围内向乙方提供必要的技术资料，并对乙方工作予以必要的协助；

2. 本合同履行完毕后，乙方应将甲方提供的技术资料原件及其复制件全部返还。

3. 其他协作事项：以中文形式或国际通用的标准形式提供相应资料。

第四条  甲方应按以下方式支付技术服务经费和报酬：

- 完成合同规定内容所需技术服务经费含税总计为人民币玖万元整（￥90,000.00）。

- 分二期付款。第一期：合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同总价的50%，即人民币肆万伍仟元整（￥45,000.00）。第二期：项目验收通过后15日内，甲方向乙方支付合同总价的50%，即人民币肆万伍仟元整（￥45,000.00）。

- 在合同履行过程中，遇国家财税法规政策调整增值税税率的，双方以不含税价为基础结合政策规定税率予以实际结算。

本合同项下甲方所支付的合同价款包含乙方完成服务的全部费用，包括但不限于成本费、人员工资、劳保福利、管理费用、物资材料、辅助和配套设施等，除第六条约定之外甲方不再向乙方支付任何费用。

乙方账务信息：

开户名：杭州浮生杂讯科技有限责任公司

开户行：浙江泰隆商业银行杭州彭埠小微企业专营支行

税  号：91330110MA7N50GR0B

账  号：33020180201000003355

法定代表人/负责人：邓援

第五条  项目实施配合事项

1. 本合同价款为完成本项目约定交付范围的整体费用，乙方应根据项目实施需要统筹安排相关工作。

2. 对于本合同约定交付范围内的实施、配置、联调、测试、部署配合及其他必要事项，甲方无需另行向乙方支付费用。

3. 合同签订后如需调整交付范围、功能内容或实施方式，按第六条合同变更条款执行。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目主要研究开发工作转让第三人承担。乙方可在不影响交付质量和保密义务的前提下，安排内部人员或必要协作人员参与具体实施。确需更换项目主要技术负责人时，乙方应提前通知甲方并保证项目交付连续性。

第八条  在本合同履行中，因现有技术水平、第三方接口限制、甲方资料或测试环境不完备等原因导致项目无法按原方案实施的，双方应及时协商调整实施方案、交付范围或期限。若经双方确认项目部分无法继续实施，乙方应退还未发生工作对应的已付款，甲方不再承担该部分付款义务。

第九条  在本合同履行中，如发现本项目拟采用的关键技术、素材或第三方接口存在重大权利瑕疵、合规限制或其他可能影响项目实施的情形，知情一方应在7日内通知另一方，双方协商调整方案或解除相关部分。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：本项目合同内容、需求资料、设计及开发资料、患者或研究相关数据、代码、技术方案、账号密钥、接口文档以及一方向另一方提供的任何非公开资料等。

2. 涉密人员范围：涉及（本合同）技术的有关人员。

3. 保密期限：普通技术信息五年，涉及个人信息、研究数据、源代码、核心算法原理、商业秘密等信息永久保密，除非该等信息已合法公开或双方另有书面约定。

4. 泄密责任：除依法追究刑事责任外，乙方应承担以下民事赔偿责任：（1）退还甲方已支付的全部费用；（2）赔偿甲方因泄密导致的直接损失（包括但不限于数据修复费、业务中断损失）；（3）赔偿甲方为维权支出的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用；（4）以上赔偿总额不足合同总金额 30% 的，按合同总金额 30% 兜底赔偿。

第十一条  双方确定验收方式：乙方将研发成果交付甲方后，甲方应于7个工作日内完成验收工作，验收内容以第一条及附件一为准。甲方发现交付成果不符合约定的，应在3个工作日内以书面形式一次性列明需整改事项；乙方应在收到通知后按照双方确认的整改意见在30个工作日内完成完善，并通知甲方重新验收。甲方无正当理由逾期未验收或未提出书面异议的，视为验收通过。重复验收次数最多不得超过3次，超过约定次数且仍不能满足合同约定核心功能的，甲方有权依据本合同约定解除合同或要求相应处理。

第十二条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当独自承担由此产生的一切责任，包括但不限于为解决争议而发生的费用及可能对甲方造成的司法不利后果；若甲方向第三人赔偿的，有权向乙方追偿。因甲方提供的资料、素材、数据、接口、账号或指定第三方服务导致侵权或合规风险的，由甲方承担相应责任。

第十三条  甲乙双方一致同意，乙方根据甲方委托，因履行本合同产生的全部研究开发成果（包括但不限于软件系统、算法模型、源代码及注释、技术文档、AI 训练数据、专利申请权、软件著作权等）及相关知识产权及为履行本合同而形成的商业秘密等技术资料，均归甲方独家所有。乙方仅享有经甲方书面授权的署名权，不得擅自使用、转让或许可第三方使用，但有权在宣传案例中使用项目名称及非核心功能界面截图。

第十四条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十五条  乙方自行购置并用于本项目实施的一般性设备、器材、资料等财产，归乙方所有；双方为本项目交付形成或配置的项目专属资料、账号、环境信息及其他交接事项，按双方确认的交接清单办理。

第十六条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方违反本合同第一条、第二条约定，非因甲方或第三方原因导致项目逾期交付的，每逾期一日按合同总金额的0.03%向甲方支付违约金，累计不超过合同总金额的10%；若因甲方原因（包括但不限于未按时提供资料、账号、接口、测试环境、确认意见或提供的数据有误）导致乙方研发周期延长的，乙方工期相应顺延，甲方不得追究乙方逾期责任。

2. 乙方交付的系统不能满足本合同及附件一约定核心功能的，乙方应在合理期限内更换、修补或完善缺陷部分并承担相应费用；经多次整改仍无法满足合同约定核心功能的，双方可协商降低合同价款、解除合同或按未完成工作对应比例处理已付款。

3. 若甲方未按照本合同约定的时间支付服务费用，每逾期一日按未支付金额的0.03%支付违约金。甲方逾期付款超过15日的，乙方有权暂停后续服务，暂停期间项目工期相应顺延。

第十七条  双方确定，甲乙双方利用本合同约定提供的研究开发成果，甲方若需进行后续改进，优先选择与乙方继续合作，经双方友好协商后另行签订独立的合作合同。甲方对本合同项下研发成果享有完整使用权及推广权，包括但不限于：

- 对外公开演示、宣传项目成果（含使用系统界面、功能视频等素材）；

- 将成果应用于甲方自身业务及关联单位；

- 授权第三方进行成果展示、合作推广（无需向乙方支付任何费用）；

- 对成果进行二次开发或衍生新成果，相关权利归甲方所有。

乙方不得干涉甲方行使上述权利。

第十八条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可通知另一方解除合同：

1. 发现不可抗力意外事故或技术风险；

2. 项目成果、软件、算法或核心数据出现重大泄密；

3. 甲、乙任何一方有严重违约行为。

第十九条  双方确认，由于乙方（包含其工作人员）未尽保密义务或其他可归责乙方的原因，导致软件源程序、项目数据或核心技术资料出现重大泄密，无论合同是否解除，乙方应向甲方承担赔偿责任。赔偿责任包括退还甲方已支付的费用及赔偿其它损失，按照第十条约定执行。

第二十条  因本合同内容或因执行本合同而发生的任何争议，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决；若经协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条  本合同一式 两 份，具有同等法律效力。

第二十二条  本合同经双方加盖公章或合同专用章及代表签字后生效。

（签章页）

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

代表签字：                                      代表签字：

签订日期：    年  月  日                        签订日期：    年  月  日

附件一：软件及服务功能清单

说明：本附件以“医生端”和“患者端”软件功能为本合同交付范围。为实现本附件所列功能所需的相关实施配合事项，已纳入合同价款。

| 序号 | 名称 | 子项 | 参数及实施明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生端 | 账号与权限管理 - 角色管理 | 配置超级管理员、管理员、医生等系统角色 |
| 2 | 医生端 | 账号与权限管理 - 医生账号管理 | 支持医生账号新增、编辑、停用；手机号保持唯一 |
| 3 | 医生端 | 账号与权限管理 - 登录安全 | 提供登录、会话鉴权与基础安全控制 |
| 4 | 医生端 | 账号与权限管理 - 权限配置 | 维护角色与功能权限点的对应关系 |
| 5 | 医生端 | 患者档案管理 - 患者档案管理 | 维护全局患者基础档案（姓名、性别、年龄/出生日期、手机、主治医生、症状备注、状态等） |
| 6 | 医生端 | 患者档案管理 - 患者列表与检索 | 支持按姓名、手机号搜索；按主治医生筛选；查看患者已加入项目 |
| 7 | 医生端 | 患者档案管理 - 患者详情管理 | 支持档案编辑、健康日数据入口、项目患者详情跳转 |
| 8 | 医生端 | 患者档案管理 - 小程序账号联动 | 使用患者手机号等字段作为小程序账号绑定依据；确认入组后患者可登录小程序 |
| 9 | 医生端 | 研究项目管理 - 项目基础信息维护 | 支持多项目并存，维护项目基础信息与项目状态 |
| 10 | 医生端 | 研究项目管理 - 项目参数配置 | 配置 CRF 模板版本、访视计划（默认 T0/T1/T2）等项目参数 |
| 11 | 医生端 | 研究项目管理 - 项目列表概览 | 展示患者数量、分组数量、CRF 完整情况概要等项目概览信息 |
| 12 | 医生端 | 研究项目管理 - 项目详情入口 | 提供分组、项目患者、随机分组、CRF 等项目内功能入口 |
| 13 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 项目分组维护 | 维护项目内多个分组及目标比例配置（默认 1:1） |
| 14 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 候选患者选择 | 从全局患者列表选择候选患者，进入当前项目随机分组流程 |
| 15 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 持续入组管理 | 支持后续新增患者继续入组；每次生成临时随机草案，确认后建立项目绑定 |
| 16 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 随机分组草案 | 前端按项目分组比例生成临时随机分组草案，刷新后不保留 |
| 17 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 入组确认与锁定 | 确认前可人工调整；确认后建立项目患者绑定，分组结果不再修改 |
| 18 | 医生端 | 随机分组与入组管理 - 随机分组校验 | 无分组、候选患者为空等场景禁止执行随机分组，并给出明确提示 |
| 19 | 医生端 | 访视评估管理（T0/T1/T2） - T0 访视表单 | 录入访视信息、知情同意、纳入/排除、筛选结论、人口学、手术与过敏史、既往史与家族史、行为习惯、基线用药、身体机能评估、MoCA 等 |
| 20 | 医生端 | 访视评估管理（T0/T1/T2） - T1 访视表单 | 录入干预与依从性、身体机能、MoCA、满意度、合并用药变化、不良事件等 |
| 21 | 医生端 | 访视评估管理（T0/T1/T2） - T2 访视表单 | 录入 T1 相关模块、研究完成/退出信息，以及 CRF 质控核查表字段（仅表单录入，不引入质控流程） |
| 22 | 医生端 | 访视评估管理（T0/T1/T2） - 访视编辑记录 | 已完成访视仍允许编辑，并记录最后编辑人和最后编辑时间 |
| 23 | 医生端 | 处方动作库管理 - 训练动作维护 | 维护视频类、游戏互动类、运动类及子类型；配置频次、时长、组数、难度、描述要点、资源引用等 |
| 24 | 医生端 | 处方动作库管理 - 动作使用场景 | 用于医生端开具处方、小程序展示与执行训练任务，以及后台代录补数据 |
| 25 | 医生端 | 处方动作库管理 - 动作删除策略 | 已被处方引用的动作不做物理删除，保留历史处方可追溯性 |
| 26 | 医生端 | 版本化处方管理 - 处方生命周期管理 | 管理草稿、生效中、待生效、已归档、已终止等处方状态 |
| 27 | 医生端 | 版本化处方管理 - 唯一生效处方控制 | 同一项目患者同一时刻仅允许一条生效处方 |
| 28 | 医生端 | 版本化处方管理 - 处方版本与快照 | 处方调整时生成新版本，保存动作库引用及关键字段快照 |
| 29 | 医生端 | 版本化处方管理 - 处方生效策略 | 支持立即生效或设置未来生效时间；新版本生效后旧版本自动归档 |
| 30 | 医生端 | 版本化处方管理 - 处方历史与终止 | 支持查看处方历史、终止当前生效处方；第一版不设置计划周期与自动结束日期 |
| 31 | 医生端 | 版本化处方管理 - 小程序处方展示 | 小程序仅展示当前生效处方及其下属训练动作 |
| 32 | 医生端 | 训练数据管理 - 小程序训练记录回流 | 患者完成训练后提交记录，写入项目患者维度训练数据，并绑定当时生效处方及处方动作 |
| 33 | 医生端 | 训练数据管理 - 医生端训练代录 | 医生可在权限控制下为患者补录或修正训练记录 |
| 34 | 医生端 | 训练数据管理 - 训练记录录入约束 | 无生效处方时，小程序与后台均不允许新增训练记录 |
| 35 | 医生端 | 训练数据管理 - 训练类型支持 | 支持视频类、游戏互动类、运动类训练记录；视频素材按需对接对象存储 |
| 36 | 医生端 | 训练数据管理 - 历史训练补录规则 | 训练补录规则以当前生效处方及双方确认的历史数据迁移方案为准；默认不基于旧处方版本新增训练记录。 |
| 37 | 医生端 | 健康日数据管理 - 医生端健康数据录入 | 医生可按患者、按日期录入步数、运动时长、心率、睡眠、备注等健康日数据 |
| 38 | 医生端 | 健康日数据管理 - 穿戴设备数据同步 | 通过厂商 OpenAPI 拉取或接收推送步数、心率、睡眠等穿戴设备数据 |
| 39 | 医生端 | 健康日数据管理 - 健康日数据聚合 | 同一患者同一自然日形成一条健康日汇总 |
| 40 | 医生端 | 健康日数据管理 - 健康数据使用范围 | 按患者维度存储，CRF 与统计按项目及访视时间范围汇总使用 |
| 41 | 医生端 | 健康日数据管理 - 健康数据异常提示 | 对设备断联、长时间无数据、数值超阈等情况提供基础提示 |
| 42 | 医生端 | CRF 预览与导出管理 - 医生端 CRF 预览 | 基于项目患者聚合数据生成 CRF 预览 |
| 43 | 医生端 | CRF 预览与导出管理 - 缺失字段处理 | 预览展示缺失字段清单；允许带缺失导出，导出文件中缺失字段留空 |
| 44 | 医生端 | CRF 预览与导出管理 - CRF 导出格式 | 支持按现有 Word 模板生成 DOCX、PDF 文件 |
| 45 | 医生端 | CRF 预览与导出管理 - CRF 导出记录 | 记录导出人、导出时间、模板版本、缺失字段清单等导出日志 |
| 46 | 医生端 | CRF 预览与导出管理 - CRF 数据来源 | 训练记录包含小程序回流数据，健康日数据包含穿戴设备聚合数据 |
| 47 | 医生端 | 统计与通用能力 - 通用列表与筛选 | 提供各模块基础列表、搜索、筛选等通用能力 |
| 48 | 医生端 | 统计与通用能力 - 基础统计指标 | 统计依从性、训练次数、健康日完整度等基础指标 |
| 49 | 医生端 | 患者端数据审阅与修正 - 患者端数据查看 | 在项目患者详情中查看小程序回流训练记录与穿戴汇总健康日数据 |
| 50 | 医生端 | 患者端数据审阅与修正 - 患者端数据补录与修正 | 在授权规则下代录训练记录、手工调整健康日数据 |
| 51 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 小程序登录与身份绑定 | 支持微信授权登录，并与全局患者及项目患者关系绑定 |
| 52 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 首页与个人中心 | 展示当前项目上下文、训练入口与个人中心 |
| 53 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 当前处方展示 | 展示当前生效处方、动作列表、建议频次、时长、难度等处方动作快照信息 |
| 54 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 训练任务执行 | 患者可自主发起训练任务，支持视频类、游戏互动类、运动类训练 |
| 55 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 训练结果提交 | 训练结果提交至后端形成训练记录，供医生端审阅与 CRF 汇总使用 |
| 56 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 训练视频上传 | 支持按双方确认的存储方案对接训练相关视频/媒体上传与记录关联；对象存储、流量、转码等第三方费用另行承担。 |
| 57 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 认知游戏互动 | 支持认知训练类游戏互动与训练结果记录 |
| 58 | 患者端 | 小程序账号与训练管理 - 训练历史与消息 | 支持训练历史查询及基础消息提醒 |
| 59 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 穿戴设备绑定 | 患者在小程序或医生端引导流程中完成设备绑定，并展示绑定状态 |
| 60 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 厂商 OpenAPI 对接 | 在甲方提供厂商账号、接口文档、授权与测试环境的前提下，对接穿戴设备厂商 OpenAPI，实现授权与数据访问。 |
| 61 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 设备授权凭证管理 | 安全存储并自动刷新 Access/Refresh Token 或 API Key |
| 62 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 穿戴数据同步 | 同步步数、运动时长、心率、睡眠等数据；同步频率与历史回溯范围按厂商能力和合同确定 |
| 63 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 健康日数据写入 | 将同步结果聚合写入“每日健康数据”，供 CRF 与统计使用 |
| 64 | 患者端 | 穿戴设备与健康数据同步 - 管理端设备状态查看 | 医生端可查看绑定关系、最近同步时间、同步失败原因；可选保留原始数据日志便于排障 |
| 65 | 患者端 | 认知训练游戏列表 - 记忆力训练游戏 | 包含颜色顺序记忆、图案顺序记忆等训练游戏 |
| 66 | 患者端 | 认知训练游戏列表 - 执行力训练游戏 | 包含反应抑制能力训练、分类转换任务等训练游戏 |
| 67 | 患者端 | 认知训练游戏列表 - 视听力训练游戏 | 包含声音辨别、拼图等训练游戏 |